РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 18 » июля 2019                                                                                   № 96

х. Каменная Балка

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период

2019-2020 годы.

Во исполнение постановления Администрации Орловского района № 335 от 07.05.2019 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годы», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 г., Администрация Каменно - Балковского сельского поселения постановляет:

- Специалисту по муниципальному хозяйству Дытченковой Ж.М. освоить денежные средства из источников всех уровней по целевому назначению.

  - Представлять отчет о ходе подготовительных работ по форме 1-ЖКХ (зима), в отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района в следующие сроки: до 01 июня; 01 июля; с 01 июля по 10 сентября (к 01, 10, 20 числу), далее еженедельно до окончания подготовительных работ;

  - Сначала отопительного периода обеспечить ежедневное предоставление информации:

    - О включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения района;

    - Об аварийных ситуациях на объектах инженерной инфраструктуры района;

    - О жалобах и обращениях граждан, поступающих в аварийно-диспетчерские службы предприятий в связи с нарушениями качества и сроков предоставления жилищно-коммунальных услуг.

- Обеспечить обрезку деревьев с целью предотвращения обрывов и замыканий проводов линий электропередач.

- Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне – зимнему периоду 2019 – 2020 гг., согласно приложения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста муниципального хозяйства Дытченкову Ж.М..

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения                                                                     Л.Н. Вакульчик

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Каменно-Балковского

сельского поселения

от   18.07.2019 № 96

План

проведения ремонтно-профилактических работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

Каменно-Балковского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Количество | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменно-Балковское сельское поселение |
| х. Каменная Балка |
| Здание Администрации Каменно-Балковского сельского поселения |
| 1 | Контрольная топка | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. |  |  | Своими силами | 15.09.2019г |  |
| 2 | Ремонт отопительной системы | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М |  |  | Местный бюджет, своими силами | 01.10.2019г |  |
| 3 | Газификация здания (+котельная) Администрации Каменно-Балковского сельского поселения | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. |  | 650,0 | Местный бюджет | 01.10.2019г. | 80 |
| МБОУ Каменно-Балковская средняя общеобразовательная школа |
| 1 | Уборка территории котельной под твердое топливо | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | - | своими силами | 15.04.2019 г | 100 |
| 2 | Проверка исправности системы отопления. | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | - | Своими силами | 22.07.2019г | 100 |
| 3 | Ревизия электрической разводки. | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | - | своими силами | 22.07.2019 г. | 100 |
| 4 | Оборудование площадки для мульд | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | - | своими силами | 30.04.2019 г. | 100 |
| 5 | Ремонт ступенек здания школы и интерната | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 2 | 0,6 | местный бюджет | 15.07.2019 г. | 100 |
| 6 | Проверка исправности наружного и внутреннего газового оборудования. | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 2 | Согласно договора на тех. обслуживание | С 02.09.2019 г. по 01.10.2019.г. |  |
| 7 | Пробная топка и испытание отопительной системы | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | - | своими силами | до 01.10.2019 г. по распоряжению УО |  |
| 8 | Провести госповерку монометров, на шкале определить красной чертой разрешенное давление. | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 2 шт | 0,7 | местный бюджет | до 01.10. 2019 г. |  |
| 9 | Косметический ремонт библиотеки | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 40 кв.м | 1,0 | Спонсорская помощь | до 22.07. 2019 г. | 100 |
| 10 | Ремонт пешеходной дорожки от здания школы к автобусной стоянке | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | 1,0 | местный бюджет | до 22.07.2019 г. | 100 |
| 11 | Проведение наружного и внутреннего косметического ремонта здания школы (побелка и покраска коридора и классных комнат) | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 14 | 10,0 | местный бюджет | до 22.07. 2019 г. | 100 |
| 12 | Ремонт и побелка цоколя здания школы и интерната | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 2 | 1,5 | местный бюджет | до 22.07. 2019 г. | 90 |
| 13 | Наружный ремонт и побелка здания мастерской | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | 0,5 | местный бюджет | до 22.07. 2019 г. | 100 |
| 14 | Подготовка территории стадиона к новому учебному году (разметка) | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | - | Своими силами | до 22.07. 2019 г. | 90 |
| 15 | Замеры сопротивления | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | 16,8 | местный бюджет | до 22.07. 2019 г. | 100 |
| 16 | Ремонт электропроводки в здании школы | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | 81,5 | местный бюджет | До 17.03.2019г. | 100 |
| 17 | Замена оконных блоков и входных дверей в здании интерната | Директор КБСОШ Зимина Н.А.; Завхоз Лохмачев С.И | 1 | 998,0 | местный бюджет | До 25.05.2019 г. | 100 |
| МБДОУ детский сад № 17 «Колобок» х. Каменная Балка |
| 1 | Покраска деревянных конструкций и малых архитектурных форм на территории детского сада | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, завхоз | 4 песочницы с грибками, 10 лавочек, игровое оборудование | 7,0 | местный бюджет | май. | 100 |
| 2 | Покраска теневых навесов | завхоз | 2 | 2,5 | местный бюджет | май | 100 |
| 3 | Косметический ремонт групповых комнат | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, завхоз | 3 | 7,6 | местный бюджет | июнь | 100 |
| 4 | Косметический ремонт пищеблока | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, завхоз | 1 пищеблок | 2,7 | местный бюджет | июнь | 100 |
| 5 | Частичный ремонт ступенек | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, завхоз | 2 | 1,2 | местный бюджет | июнь | 100 |
| 6 | Поверка весов | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, завхоз | 2 | 4,9 | местный бюджет | август |  |
| 7 | Профилактические испытания электрооборудования и заземляющих устройств | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, | 1 | 5,4 | местный бюджет (по мере финансирования) | июль | 100 |
| 8 | Замена унитазов | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, завхоз | 5 | 16,4 | местный бюджет | июнь | 100 |
| 9 | Техническое обслуживание газопровода | завхоз | 1 р. в год | 3,2 | местный бюджет | сентябрь | 100 |
| 10 | Ревизия насоса, электрооборудования котельной | завхоз | 1 |  |  | август | 100 |
| 11 | Чистка дымоходов | завхоз | 1 | 2,0 | местный бюджет | июнь | 100 |
| 12 | Контрольная топка | Заведующий МБДОУ Н.В.Князева, | 1 |  |  | сентябрь |  |
| 13 | Осмотр, профилактические и ремонтные работы по подготовке электротехнической системы (замена ламп освещения, профилактический осмотр, ремонт розеток и выключателей) | завхоз |  | 3,0 | Местными силами | В течение года | 100 |
| Каменно-Балковский СК 1 | Текущий и косметический ремонт (покраска полов, дверей) Директор СДК Морозова Н.Н. 1 3 980 Средства поселения 01.08.2019г. 100 Грековский СК |
| 1 | Чистка дымохода | Директор СДК Морозова Н.Н. . | 1 | - | - | 01.07.2019 | 100 |
| 2 | Завоз угля дров | Директор СДК Морозова Н.Н. | 1,5 т | 13 711 | Средства поселения | . 01.08.2019г. | 100 |
| 3 | Утепление дверей | Директор СДК Морозова Н.Н. | 1 | 0,500 | Средства поселения | 01.08.2019г. | 100 |
| 4 | Текущий и косметический ремонт (побелка стен, покраска панелей, дверей) | Директор СДК Морозова Н.Н. | - | 4 837 | Средства поселения | 01.07.2019г. | 100 |
| 5 | Контрольная топка | Директор СДК Морозова Н.Н. | 1 | - | - | 01.09.2019г. |  |
| Малокаменский СК |
| 1 | Чистка дымохода | директор СДК Морозова Н.Н. | 1 | - | - | 01.07.2019г. | 100 |
| 2 | Завоз угля и дров | директор СДК Морозова Н.Н. | 0,5 т | 4 570 | Средства поселения | 01.07.2019г. | 100 |
| 3 | Контрольная топка | директор СДК Морозова Н.Н. | - | - | - | 01.08.2019г.. |  |
| 4 | Текущий ремонт побелка стен | директор СДК Морозова Н.Н. | - | 0,500 | Средства поселения | 01.07.2019г. | 100 |
| 5 | Утепление окон и дверей | директор СДК Морозова Н.Н. | 1 | 0,2 | Средства поселения | 01.08.2019г. | 100 |
| Орденленинский СК |
| 1 | Чистка дымоходов | директор СДК Морозова Н.Н. Заведующая СК Назарова Н.Н. | 1 | - | - | 01.07.2019 | 100 |
| 2 | Завоз угля и дров | директор СДК Морозова Н.Н. Заведующая СК Назарова Н.Н. | 5,5 т | 31674 | Средства поселения | 01.08.2019 | 100 |
| 3 | Текущий и косметический ремонт (побелка стен, покраска наружных рам, дверей) | директор СДК Морозова Н.Н Заведующая СК Назарова Н.Н. | .- | 2200 | Средства поселения | 01.07.2019г. | 100 |
| 4 | Утепление окон и дверей | директор СДК Морозова Н.Н Заведующая СК Назарова Н.Н. | 1 | 0,500 | Средства поселения | 01.08.2019г. | 100 |
| 5 | Контрольная топка | директор СДК Морозова Н.Н Заведующая СК Назарова Н.Н. | 1 | - | - | 01.09.2019 | 0 |
| Каменно-Балковский ФАП |
| 1 | Проверка соответствия контура заземления | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 1,0 | ВИ | 01.05.2019г. | 100 |
| Орден Ленинский ФАП |
| 1 | Проверка соответствия контура заземления | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 1,0 | ВИ | 01.05.2019г. | 100 |
| 2 | Утепление дверей. | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | - | - | 01.09.2019г. |  |
| 3 | Завоз дров м3 | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 3 | 4,500 | ОМС | 01.07.2019г. |  |
| 4 | Завоз угля АМ- АС- | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1,8 т 2,7 т | 12,780 16,578 | ОМС | 01.07.2019г. | 100 |
| 5 | Контрольная топка | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | - | - | 01.09.2019г. |  |
| 6 | Чистка дымохода | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 0,5 | ВИ | 01.05.2019г. | 100 |
| Грековский ФАП |
| 1 | Проверка соответствия контура заземления | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 1,0 | ВИ | 01.05.2019г. | 100 |
| 2 | Утепление окон и дверей | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | - | - | 01.09.2019г. |  |
| 3 | Завоз дров м3 | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 3,0 | 4,500 | ОМС | 01.07.2019г. |  |
| 4 | Завоз угля АМ- АС- | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1,7 2,8 | 12,070 17,192 | ОМС | 01.07.2019г. | 100 |
| 5 | Контрольная топка | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | - | - | 01.09.2019г. |  |
| 6 | Чистка дымоходов | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 0,5 | ВИ | 01.05.2019г. | 100 |
| Краснознаменский ФАП |
| 1 | Проверка соответствия контура заземления | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 1,0 | ВИ | 01.05.2019г. | 100 |
| 2 | Утепление окон и дверей | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | - | - | 01.09.2019г | 50 |
| 3 | Завоз дров м3 | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 3,0 | 4,500 | ОМС | 01.07.2019г. |  |
| 4 | Завоз угля АМ- АС- | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1,7 2,8 | 12,070 17,192 | ОМС | 01.07.2019г. | 100 |
| 5 | Контрольная топка | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | - | - | 01.09.2019г. |  |
| 6 | Чистка дымохода | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 0,5 | - | 01.05.2019г. | 100 |
| 7 | Текущий ремонт помещений | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 20,0 | ВИ | 30.06.2019г. | 50 |
| МалаКаменский ФАП |
| 1 | Установка модульного ФАПа | Заместитель главного врача Сериков С.С. | 1 | 1,0 | ВИ | 01.05.2019г. | 100 |
| Филиал «Орловский» ГУП РО «УРСВ» |
| 1 | Проводить разъяснительную работу с населением по утеплению колодцев и водопроводов, находящихся в частной собственности | Начальник участка Администрация с/п |  |  | своими силами | постоянно |  |
| х. Каменная Балка |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования | Главный энергетик, нач. участка |  |  | собственные средства | до 01.10.2019 г. |  |
| 2 | Утепление узловых колодцев | Нач. участка | 3 | 1,0 | собственные средства | до 01.10.2019 г. |  |
| 3 | Установка отсутствующих люков на узловых колодцах | Нач. участка |  | 2,0 | собственные средства | до 01.10.2019 г. |  |
| х. Греков |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования | Главный энергетик, нач. участка |  | 3,0 | собственные средства. | до 01.10.2019 г |  |
| 2 | Обваловка водонапорной башни | Нач. участка | 1 | 1,0 | собственные средства | до 01.10.2019 г. |  |
| 3 | Обслуживание запорно-регулирующей арматуры | Нач. участка | 2 |  | собственные средства | до 01.10.2019 г. |  |
| х. Журавлев |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования | Главный энергетик, нач. участка |  |  | собственные средства | До 01.10.2019 г. |  |
| 2 | Утепление узловых колодцев | Нач. участка | 1 | 1,0 | собственные средства | до 01.10.2019 г. |  |
| х. Лагерный |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования | Главный энергетик, нач. участка |  | 1,5 | собственные средства | до 01.10.2019 г. |  |
| 2 | Утепление узловых колодцев | Нач. участка | 1 | 1,0 | собственные средства | до 01.10.2019 г. |  |
| х. Орден Ленина |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования | Главный энергетик, нач. участка |  |  | собственные средства | до 01.10.2019 г. |  |
| 2 | Утепление узловых колодцев | Нач. участка | 1 | 1,0 | собственные средства | до 01.10.2019 г. |  |
| 3 | Ремонт и обслуживание запорной арматуры | Нач. участка | 1 | 0,6 | собственные средства | до 01.10.2019 г. |  |
| х. Красное Знамя |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования | Главный энергетик, нач. участка |  |  | собственные средства | До 01.10.2019 г. |  |
| 2 | Утепление узловых колодцев | Нач. участка | 1 |  | собственные средства | До 01.10.2019 г. |  |
| 3 | Обваловка водонапорной башни | Нач. участка | 1 | 0,6 | собственные средства | До 01.10.2019 г. |  |
| х. Малая Каменка |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт эл. оборудования | Главный энергетик, нач. участка |  |  | собственные средства | До 01.10.2019 г |  |
| 2 | Утепление узловых колодцев | Нач. участка | 1 | 0,6 | собственные средства | До 01.10.2019 г. |  |
| Орловского участка УЭС |
| 1 | Обрезка деревьев ВЛ-04 КВ х. Журавлев | Мастер УЭС Касперов А.А. | 15шт. |  | своими силами | июнь | 100 |
| 2 | Замена линии ВЛ-04 КВ х. Журавлев | Мастер УЭС Касперов А.А. |  |  | своими силами | июль | 100 |
| 3 | Противопожарная чистка вокруг КТП х. Малая Каменка, х. Красное знамя, х. Греков | Мастер УЭС Касперов А.А. |  |  | своими силами | сентябрь |  |
| 4 | Противопожарная чистка вокруг КТП х. Каменная Балка, х. Орден Ленина, х. Журавлев, х. Комарьков, х. Лагерный | Мастер УЭС Касперов А.А. |  |  | своими силами | июль | 100 |
| Территория Каменно-Балковского сельского поселения. |
| 1 | Уборка мусора и сорной растительности, уборка кладбищ на территории Каменно-Балковского СП | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. | . | 136,7 | местный бюджет | 01.04.2019 г.- 01.09.2019г. | 80 |
| 2 | Озеленение территорий Каменно-Балковского-Балковского сельского поселения | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. |  | 40,0 | местный бюджет | 21.10.2019г. | 80 |
| 3 | Ремонт уличного освещения | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. |  | 220,0 | местный бюджет | 01.09.2019г. | 100 |
| 4 | Текущий ремонт памятников | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. |  | 320,0 | Местный бюджет | 30.04.2019г. | 100 |
| 5 | Ремонт дорог, покос сорной растительности | Глава Администрации КБСП Л.Н.Вакульчик Специалист Дытченкова Ж.М. |  | 290,8 | Местный бюджет | 01.04.2019г.-01.09.2019г. | 80 |

Ведущий специалист                                                                                                        Л.В. Борзило