РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» октября 2024 № 173

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения и благоустройства» по результатам за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов .

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения Л.Н. Вакульчик.

Приложение

к постановлению

Администрации Каменно-Балковского сельского поселения

от 29.10.2024 № 173

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 9 месяцев 2024 года

I.Основные результаты

Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Каменно-Балковского сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство», «Развитие жилищного хозяйства».

За 9 месяцев 2024 года Программой была запланирована реализация 3 мероприятий, из них выполнено в полном объеме 3.

Общий объем финансирования, предусмотренный по программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»:

всего – 2546,1 тыс. руб.

областной бюджет –тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 2546,1 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего – 1562,0 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 1562,0 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

За 9 месяцев 2024 года в Программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Каменно-Балковского сельского поселения. Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения средств на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

За 9 месяцев 2024 года по всем мероприятиям программы денежные средства бюджета полностью соответствуют объемам, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

За 9 месяцев 2024 года Программой была запланирована реализация 3 мероприятий. 3 мероприятия выполнены в полном объеме.

Ведущий специалист Л.В.Борзило

Таблица 1

к приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского сельского поселения

от 29.10.2024 № 173

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета,

бюджета сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программыКаменно-Балковского сельского поселения

Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» за 9 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения и благоустройство» | **всего** | **2546,1** | **1562,0** |
| областной бюджет | - |  |
| федеральный бюджет | - |  |
| бюджет сельского поселения | 2546,1 | 1562 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | **80,0** | **54,4** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 80,0 | 54,4 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | **всего** | **2451,1** | **1498,8** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 2451,1 | 1498,8 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищного хозяйства» | **всего** | **15,0** | **8,8** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 15,0 | 8,8 |

Таблица 2

к приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 29.10.2024 № 173

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» по результатам за 9 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой  программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие  Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | | Глава Администрации Каменно - Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Ведмеденко А.А. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2018 |  | 80,0 | 54,4 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство» | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие  Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист Ведмеденко А.А.. | | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2018 |  | 2451,1 | 1498,8 |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие Организация и содержание прочих объектов благоустройства и мест захоронения | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Ведмеденко А.А.. | | Поддержание эстетичного вида территории поселения.  Улучшение состояния благоустроенности поселения | 31.12.2018 |  | 2451,1 | 1498,8 |  |
| 3. | Подпрограмма .3«Развитие жилищного хозяйства» | | | | | | | | |
| 3.7.1. | Основное мероприятие: Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Ведмеденко А.А.. | | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Весь период |  | 15,0 | 8,8 | 1,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Ведмеденко А.А.. | |  | Весь период |  | 2561,1 | 1122,9 |  |

Ведущий специалист Л.В.Борзило