Приложение 1

к постановлению администрации

Каменно-Балковского сельского поселения от 17.07.2025 № 111

ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменно-Балковского сельского поселения и благоустройство

ЗА 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень  показателя | Признак возрастания / убывания | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическо е значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное  значение на конец текущего года | Информац  ионная  система | Комментар  ИЙ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Каменно-Балковского сельского поселения , в том числе путем увеличения доли населения Каменно-Балковского сельского поселения , обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году  » | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | Доля населения Каменно-Балковского сельского поселения , обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | МП | возрастания | процентов | X | 65.0 | X |  | 100,1 | 100,1 |  | Срок реализа­ции до 31.12.2025 |
| 1.2. |  | Решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории поселения. | МП | убывания | процентов | X | 0.0 | X |  | 10,0 | 10,0 |  | Срок реализа­ции до 31.12.2025 |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 |
| Предусмотрен о паспортом | Сводная  бюджетная  роспись | Лимиты  бюджетных  обязательст  в | Принятые  бюджетные  обязательств  а | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (всего), в том числе: | 1937,3 | 1937,3 | 1937,3 | 1691,3 | 1247,6 | 74,0 |
| Бюджет Каменно-Балковского сельского поселения (всего), из них: | 1937,3 | 1937,3 | 1937,3 | 1691,3 | 1247,6 | 74,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Каменно-Балковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 265,0 | 265,0 | 265,00,0 | 250,00,0 | 250,00,0 | 94,3 |
| Бюджет Каменно-Балковского сельского поселения (всего), из них | 265,0 | 265,0 | 265,00,0 | 250,00,0 | 250,00,0 | 94,3 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе: | 1597,3 | 1597,3 | 1597,3 | 1351,3 | 917,8 | 67,9 |
| Бюджет Каменно-Балковского сельского поселения (всего), из них: | 1597,3 | 1597,3 | 1597,3 | 1351,3 | 917,8 | 67,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (всего), в том числе: | 75,0 | 75,0 | 75,00,0 | 55,0 | 44,9 | 81,6 |
| Бюджет Каменно-Балковского сельского поселения (всего), из них: | 75,0 | 75,0 | 75,00,0 | 55,0 | 44,9 | 81,6 |

1. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы: реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с утвержденным аналитическом планом реализации муниципальной программы без отклонений