РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2025 20

х. Каменная Балка

О внесении изменений в постановление администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 01.11.2018 № 181

В целях обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселенияот 01.11.2018 № 181 « Развитие транспортной системы» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения для составления проекта бюджета Каменно-Балковского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения Л.Н.Вакульчик

Приложение

к постановлению Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения

от 20.01.2025 № 20

I СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

"Развитие транспортной системы"

Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения "Развитие транспортной системы" определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Каменно-Балковского сельского поселения.

Транспорт - одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность района. В последние годы транспортный комплекс в целом удовлетворял спрос на перевозки пассажиров и грузов.

Песчанокопский район обладает выгодным транспортно-логистическим положением и мощным потенциалом развития транспортной инфраструктуры.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Основные приоритеты государственной политики в сфере развития транспортного комплекса Каменно-Балковского сельского поселения направлены на достижение следующих целей, определенных Стратегией развития транспортного комплекса Каменно-Балковского сельского поселения до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития Каменно-Балковского сельского поселения на период до 2030 года:

- устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы;

- повышение уровня территориальной интеграции административных и экономических районов Каменно-Балковского сельского поселения;

- обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

- повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы района;

.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями и показателями

государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области Постановление Правительства РО от 17.10.2018 N 645 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы", обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи государственного управления,способы их эффективного решения в сфере

реализации государственной программы

Основные задачи государственного управления в сфере развития транспортного комплекса в Каменно-Балковском сельском поселении определены Стратегией социально-экономического развития Каменно-Балковского сельского поселения на период до 2030 года.

- увеличение доли дорожной сети местного значения, находящихся в нормативном состоянии (до 60,0% в 2024 году и до 80,0% в 2030 году);

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (до 60% в 2024 году и до 67,8% в 2030 году);

- создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Каменно-Балковского сельского поселения, снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2024 году.

- обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием,

- обеспечение регулярности движения автобусов по муниципальным маршрутам;

Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения "Развитие транспортной системы" приведен в приложении к паспорту муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения "Развитие транспортной системы".

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы Каменно-Балковское сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы Каменно-Балковское сельского поселения | – | отсутствует |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения  |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Каменно-Балковское сельского поселения, повышение уровня безопасности движения  |
|
|
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 3190,8 тыс. рублей:этап I: 2290,8 тыс. рублей; этап II: 900,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области отсутствует. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Уровень показа-теля | Признак возрас-тания/ убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя  | Значения показателя  | Документ  | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателя-ми националь-ных целей | Информационная систе-ма |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Каменно-Балковское сельского поселения, повышение уровня безопасности движения» |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | возрастание | Километров | ведомственный | 60,0 | 2023 | 70 | 74 | 76 | 80 | Постановление Администрации Каменно-Балковскоесельского поселения от 01.11.2018 № 181 «Об утверждении муниципальной программы Каменно-Балковское сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (Специалист первой категориипо вопросам муниципального хозяйства) | - | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Прирост протяженности автомобильных дорогобщего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиямк транспортно-эксплуатационнымпоказателям, в результате ремонтаавтомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | возра-стание | Еди-ниц | ведомственный | 46 | 2023 | 6 | 6 | 0 | 6 | Постановление Администрации Каменно-Балковскоесельского поселения от 01.11.2018 № 181 «Об утверждении муниципальной программы Каменно-Балковское сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (Специалист первой категориипо вопросам муниципального хозяйства) | обеспечение- | информационная система отсутствует |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Комплексы процессных мероприятий |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковское сельского поселения»Ответственный за реализацию: Администрация Каменно-Балковское сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 3.1.1. | Обеспечена дорожная деятельность (Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием) | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | доля протяженности автомобильныхдорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменно-Балковское сельского поселения»Ответственный за реализацию: Администрация Каменно-Балковское сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 3.2.1. | Улучшение транспортного обслуживания населения Обеспечена дорожная деятельность (Улучшение транспортного обслуживания населения) | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по элементам обустройства | Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026  | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Каменно-Балковское сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
|  | бюджета района | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковское сельского поселения» (всего),, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменно-Балковское сельского поселения» (всего),, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковское сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковское сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения  |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Каменно-Балковское сельского поселения | ‒ | муниципальная программа Каменно-Балковское сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя по годам реализации | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием)» |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильныхдорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | возрастание | МП | процентов  | 60,0 | 2023 | 70 | 74 | 76 | 80 | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (Специалист первой категориипо вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием)» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Содержание автомобильных дорог общего пользования» | приобретение товаров, работ и услуг |  увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | километров  | 15,3 | 2023 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026  | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Каменно-Балковское сельского поселения», (всего),в том числе: | Х | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
|  | бюджета района |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования», (всего), в том числе: | Х | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| бюджет района |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| X | 951 04 09 09 4 01 28180 240 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа  | Информационная система (источник данных)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Каменно-Балковское сельского поселения о доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1«Заключение муниципального контракта»» |  15 апреля 2025 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2«Выполнение работ по зимнему содержанию дорог» | 10 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3«Выполнение работ по покосу травы на обочинах дорог» | 10 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4«Приемка завершенных работ» | 13 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Контрольная точка 1.1.5 «Перечисление бюджетных средств» | 25 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.7 | Контрольная точка 1.1.1«Заключение муниципального контракта»» | 15 апреля 2026 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.2«Выполнение работ по зимнему содержанию дорог» | 10 декабря 2026 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.9 | Контрольная точка 1.1.3«Выполнение работ по покосу травы на обочинах дорог» | 10 декабря 2026 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.10 | Контрольная точка 1.1.4«Приемка завершенных работ» | 13 декабря 2026 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.11 | Контрольная точка 1.1.5 «Перечисление бюджетных средств» | 25 декабря 2026 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (гл. Бухгалтер Белозерова И.Н.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.12 | Контрольная точка 1.1.1«Заключение муниципального контракта»» | 15 апреля 2027 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.2«Выполнение работ по зимнему содержанию дорог» | 10 декабря 2027 г. |  | информация | информационная система отсутствует |
| 1.14 | Контрольная точка 1.1.3«Выполнение работ по покосу травы на обочинах дорог» | 10 декабря 2027 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.15 | Контрольная точка 1.1.4«Приемка завершенных работ» | 14 декабря 2027 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.1.5 «Перечисление бюджетных средств» | 24 декабря 2027 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (гл. Бухгалтер Белозерова И.Н.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменно-Балковское сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменно-Балковское сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения  |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Каменно-Балковское сельского поселения | ‒ | муниципальная программа Каменно-Балковское сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя по годам реализации | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Улучшение транспортного обслуживания населения)» |
| 1.1. | Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | возрастание | МП | единица | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (Специалист первой категориипо вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Улучшение транспортного обслуживания населения)» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах» | приобретение товаров, работ и услуг |  увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | единица | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026  | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменно-Балковское сельского поселения», (всего) в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах», (всего),в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджета района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| X | 951 04 09 09 4 02 28180 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа  | Информационная система (источник данных)  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Улучшение транспортного обслуживания населения)» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах» | Х | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (Специалист первой категориипо вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Каменно-Балковское сельского поселения о доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1«Заключение муниципального контракта»» | 18 марта 2025 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3«Приемка завершенных работ» | 13 сентября 2025 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.4 «Перечисление бюджетных средств» | 25 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (гл. Бухгалтер Белозерова И.Н.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.1«Заключение муниципального контракта»» | 18 марта 2026 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.3«Приемка завершенных работ» | 13 сентября 2026 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.4 «Перечисление бюджетных средств» | 25 декабря 2026 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.1«Заключение муниципального контракта»» | 18 марта 2027 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (специалист-экономист первой категории-Лобода Л.Б.) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.10 | Контрольная точка 1.1.3«Приемка завершенных работ» | 13 сентября 2027 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.11 | Контрольная точка 1.1.4 «Перечисление бюджетных средств» | 25 декабря 2027 г. | Администрация Каменно-Балковское сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.