РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» февраля 2025                                                                                        № 42

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики», по результатам за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов  Е.Я Астахова.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения 							Л.Н. Вакульчик.

Приложение к постановлению

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 14.02.2025  № 42

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики»

по результатам за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступленияконтрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Каменно-Балковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Проведение обязательного энергетического обследования | Глава Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории Дудник В.С. | формирование энергетических паспортов и мероприятий | весь период |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Информационная поддержка политики энергосбережения | Глава Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории Дудник В.С. | повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | весь период |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Глава Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории Дудник В.С. Главный бухгалтер И.Н. Белозеровой | Отсутствие учета энергетических ресурсов и как следствие невозможность реализации энерго - сервисных проектов | вест период |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Специалист первой категории Дудник В.С. | Отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Весь период |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие Создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере сельского поселения | Глава Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой Дудник В.С. | Снижение эффективности управления мероприятиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Весь период |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно-Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 | Глава Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории Дудник В.С. | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории Дудник В.С. | Повышение энергетической эффективности экономики и снижение энергоемкости валового продукта сельского поселения | Весь период |  | 0,0 | 0,0 |  |

Ведущий специалист																Л.В.Борзило