РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» октября 2021 № 183

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Формирование современной городской среды »

по результатам за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1.Утвердить [отчет](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34918;fld=134;dst=100010) о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменно-Балковского сельского поселения» за 9 месяцев 2021 года, утвержденной постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 22.12.2017 № 260, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик

Приложение

к постановлению

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 15.09.2021 № 183

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Формирование современной городской среды на территории Каменно-Балковского сельского поселения» за 9 месяцев 2021 года

I.Основные результаты

Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Формирование современной городской среды на территории Каменно-Балковского сельского поселения» представляет собой комплекс мероприятий, повышение качества и комфорта проживания населения на территории Каменно-Балковского сельского поселения. Программа включает в себя две подпрограммы: «Благоустройство общественных территорий Каменно-Балковского сельского поселения», «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменно-Балковского сельского поселения».

В 9 месяцев 2021 годау Программой была запланирована реализация 4 мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

« Благоустройство общественных территорий Каменно-Балковского сельского поселения.»:

всего –300,0 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет –300,0 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего – 300,0 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет –300,0 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 9 месяцев 2021 года в Программу изменения не вносились. Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения средств на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

В 9 месяцев 2021 годау по всем мероприятиям программы субсидии областного бюджета не осуществлялось.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 9 месяцев 2021 года Программой была запланирована реализация 4 мероприятий.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Таблица№ 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Формирование современной городской среды на территории Каменно-Балковского сельского поселения» за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Каменно-Балковского сельского поселения » | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения  Л.Н. Вакульчик | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение благоустроенности общественных территорий Каменно-Балковского сельского поселения | повышение благоустроенности общественных территорий Каменно-Балковского сельского поселения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Благоустройство общественных территорий Каменно-Балковского сельского поселения | Специалист первой категории Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворен-ности населения Каменно-Балковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Каменно-Балковского сельского поселения |  | - |
| 3 | Основное Мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (парков) | Специалист первой категории Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворен-ности населения Каменно-Балковского сельского поселенияобласти уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | обустройство мест массового отдыха населения (парков) | - |
| 4 | Приоритетное основное мероприятие1.2  Содействие обустройству мест массового отдыха населения (парков) | Специалист первой категории Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворен-ности населения Ростовской области уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | обустройство мест массового отдыха населения (парков) | - |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.5.  Изготовление проектно-сметной документации  (Парк, Ростовская область, Орловский район, х.Каменная-Балка пер.Центральный 1) | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения  Л.Н. Вакульчик  Специалист первой категории Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня благоустройства общественных территорий | Изготовление проектно-сметной документации  Парк, Ростовская область, Орловский район, х.Каменная-Балка пер.Центральный 1) | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменно-Балковского сельского поселения» | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения  Л.Н. Вакульчик | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Каменно-Балковского сельского поселения | - | - |
|  | Основное Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменно-Балковского сельского поселения | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения  Л.Н. Вакульчик  Специалист первой категории Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворен-ности населения Каменно-Балковского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Каменно-Балковского сельского поселения | - | - |
|  | Основное Мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения  Л.Н. Вакульчик  Специалист первой категории Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение качества жилищно-коммунальных услуг | - | - |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Формирование современной городской среды на территории Каменно-Балковского сельского поселения» за 9 месяцев 2021 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем  расходов(тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории Каменно-Балковского сельского поселения» | **всего** | 300 | 300 | 300 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 300 | 300 | 300 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Каменно-Балковского сельского поселения» | всего | 300 | 300 | 300 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 300 | 300 | 300 |
| Основное мероприятие 1.1.  Благоустройство общественных территорий Каменно-Балковского сельского поселения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 300-00 | 300,00 | 300,00- |
| Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (парков) | всего |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет сельского поселения |  |  |  |
| бюджет сельского поселения |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменно-Балковского сельского поселения» | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменно-Балковского сельского поселения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ