РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» июля 2024 № 123

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения и благоустройства» по результатам за 6 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» за 6 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов .

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения Л.Н. Вакульчик.

Приложение

 к постановлению

Администрации Каменно-Балковского сельского поселения

от 12.07.2024 № 123

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 6 месяцев 2024 года

I.Основные результаты

 Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Каменно-Балковского сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство», «Развитие жилищного хозяйства».

 За 6 месяцев 2024 года Программой была запланирована реализация 3 мероприятий, из них выполнено в полном объеме 3.

 Общий объем финансирования, предусмотренный по программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»:

 всего – 2466,1 тыс. руб.

 областной бюджет –тыс. руб.

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

 местный бюджет – 2466,1 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего – 1122,9 тыс. руб.

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

 местный бюджет – 1122,9 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

 За 6 месяцев 2024 года в Программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Каменно-Балковского сельского поселения. Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения средств на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

 За 6 месяцев 2024 года по всем мероприятиям программы денежные средства бюджета полностью соответствуют объемам, предусмотренных Программой.

 Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

 За 6 месяцев 2024 года Программой была запланирована реализация 3 мероприятий. 3 мероприятия выполнены в полном объеме.

Ведущий специалист Л.В.Борзило

Таблица 1

к приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского сельского поселения

от 12.07.2024 № 123

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета,

бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Каменно-Балковского сельского поселения

Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» за 6 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальнымиуслугами населения и благоустройство» | **всего**  | **2561,1** | **1122,9** |
| областной бюджет  | - |  |
| федеральный бюджет | - |  |
| бюджет сельского поселения | 2466,1 | 1099,1 |
| Подпрограмма 1  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего  | **80,0** | **15,0** |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 80,0 | 15,0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | **всего**  | **2092,5** | **904,2** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 2466,1 | 1099,1 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищного хозяйства» | **всего**  | **15,0** | **8,8** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 15,0 | 8,8 |

Таблица 2

к приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 12.07,.2024 № 123

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» по результатам за 6 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» |
| 1.1.1 | Основное мероприятиеОбеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Каменно - Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Голикова Е.Е. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2018 |  | 80,0 | 15,0 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство» |
| 2.1.1  | Основное мероприятие Организация и содержание уличного освещения  | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист Голикова Е.Е. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2018 |  | 2466,1 | 1099,1 | 7 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие Организация и содержание прочих объектов благоустройства и мест захоронения | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Голикова Е.Е. | Поддержание эстетичного вида территории поселения.Улучшение состояния благоустроенности поселения  | 31.12.2018 |  | 2466,1 | 1099,1 | 5 |
| 3. | Подпрограмма .3«Развитие жилищного хозяйства» |
| 3.7.1. | Основное мероприятие: Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства.  | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Голикова Е.Е. | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Весь период |  | 15,0 | 8,8 | 1,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Голикова Е.Е. |   | Весь период |  | 2561,1 | 1122,9 |  |

Ведущий специалист Л.В.Борзило